# AI 短剧无限画布
产品与技术开发文档

AI Short Drama Infinite Canvas — Product Requirements & Engineering Specification

版本：v1.0（可实施基线）    日期：2026-10-08    适用：桌面端单用户 MVP → 专业创作工具

定位：本地优先 · 无限画布 · 剧情/角色/分镜资产化 · AI 工作流 · 时间线合成

# 文档决策摘要

| 决策项 | v1.0 选择 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 交付形态 | Windows 优先的 Tauri 2 桌面应用 | macOS 为第二阶段；开发期可以先跑 Web + 本地服务 |
| 前端 | React + TypeScript + Vite + React Flow + Zustand | 画布呈现与节点数据分离 |
| 业务后端 | FastAPI + Pydantic + SQLite | 本地 loopback API；可打包 sidecar |
| 异步任务 | SQLite 持久队列 + 独立 Worker | 支持重启恢复，后续可替换 Redis/Celery |
| AI 接入 | Provider/Adapter + ComfyUI 可选 | 云端优先打通 MVP，保留本地模型插件位 |
| 视频导出 | FFmpeg | 多轨复杂特效后续引入 Remotion |
| MVP 边界 | 3–5 镜头、15–30 秒可播放 MP4 | 含角色参考图、配音与字幕最小闭环 |

# 目录

01 项目概述与边界

02 目标用户与核心流程

03 功能需求与验收标准

04 UX / 无限画布交互

05 总体架构与模块职责

06 领域模型、数据库与文件布局

07 节点协议与工作流执行

08 API、事件与错误规范

09 AI Provider / ComfyUI 接入

10 分镜、角色一致性与生成策略

11 时间线、音频与视频合成

12 安全、隐私与数据管理

13 性能、可靠性与可观测性

14 工程目录、环境与构建

15 测试策略与验收用例

16 里程碑、任务拆解与风险

17 后续演进与待决策事项

附录：示例 JSON / SQL / API / 参考资料

# 01 项目概述与边界

## 1.1 产品愿景

面向 AI 短剧创作者，在无限画布中管理灵感、剧本、角色、场景和分镜，通过节点编排调用生成模型，并将镜头有序送入时间线导出视频。项目数据与媒体文件默认保存在本机。

## 1.2 目标

• 可在一个项目中创建多场景、多角色和多镜头；素材与生成记录可追溯。

• 画布能自由布局、连线、分组、预览，具备撤销/重做、持久保存及大画布基本性能。

• 支持从剧本生成镜头说明，并完成图片→视频→配音/字幕→MP4 的闭环。

• 单个镜头返工不强制重跑其他镜头；生成失败可重试、可定位。

• 模型替换不影响上层剧集数据结构与用户创作成果。

## 1.3 非目标（MVP 不做）

• 多人实时协作与云账户体系；移动端编辑；在线商业素材市场。

• 高复杂度 NLE 全功能剪辑（多机位、调色、光流、关键帧曲线）。

• 自动保证角色视觉一致性或成片质量；此类能力只能提高一致性概率，需人工审核。

• 绕过第三方模型授权限制、配额限制或版权约束。

## 1.4 用户与场景

| 角色 | 典型任务 | 核心价值 |
| --- | --- | --- |
| 独立创作者 | 从故事提示快速出 15–30 秒短剧 | 少切软件、局部重生成 |
| AI 视频制作人 | 精细调整分镜、角色和生成参数 | 可控、可追溯、可比较 |
| 内容工作室（后续） | 批量镜头、模板与团队资产复用 | 标准化生产 |

# 02 目标用户与核心流程

## 2.1 端到端主流程

新建项目 → 输入故事梗概 → 编辑/生成剧本 → 提取人物/场景/镜头 → 建立并锁定参考资产 → 批量生成分镜图 → 按镜头生成视频 → 人工选择最佳版本 → 绑定配音与字幕 → 拖入时间线 → 预览 → 导出。

## 2.2 支持的三类连接

| 连接类型 | 含义 | 是否参与执行 DAG |
| --- | --- | --- |
| data | 素材/参数从一个节点流向另一节点 | 是 |
| reference | 节点引用角色/场景资产的特定版本 | 作为显式输入依赖 |
| sequence | 镜头在时间线上的先后顺序 | 否，由时间线单独管理 |

## 2.3 核心用户故事

• US-01 新建项目并自动创建本地目录；重新打开保留完整画布。

• US-02 在任意节点上右键“基于此图生成视频”，自动完成带边的节点创建。

• US-03 锁定某角色的参考图版本，多个镜头共用该引用。

• US-04 选择任一镜头的历史生成结果作为当前采用版本。

• US-05 关闭应用再打开，未完成任务显示可恢复、失败或待确认状态。

• US-06 将视频镜头拖到时间线，追加配音/字幕并导出 H.264 MP4。

# 03 功能需求与验收标准

| 编号 / 优先级 | 功能 | 可测试验收 |
| --- | --- | --- |
| F01 / P0 | 项目创建/打开/保存 | 创建 project.db 与 assets；可往返打开，无节点丢失 |
| F02 / P0 | 无限画布 | 缩放、平移、框选、多选、拖拽、连线、节点复制/删除 |
| F03 / P0 | 节点属性与校验 | 类型化输入输出端口；无效连线被拒绝并显示原因 |
| F04 / P0 | 任务执行 | 排队/运行/完成/失败/取消；重启后扫描未终结任务 |
| F05 / P0 | 文本/图片/视频 Provider | 每类至少一个真实适配器；mock 用于自动测试 |
| F06 / P0 | 素材仓库 | 导入、预览、引用、去重 hash、版本与软删除 |
| F07 / P0 | 时间线与导出 | 按顺序拼接片段，音频/字幕合成，能播放 9:16 MP4 |
| F08 / P1 | 角色与场景管理 | 绑定参考图/服装/音色，镜头可引用固定版本 |
| F09 / P1 | 批量分镜 | 由剧本产出结构化镜头草案，人工确认入库 |
| F10 / P1 | 运行缓存 | 相同快照命中缓存；手动强制重生成可绕过 |
| F11 / P1 | 时间线预览 | 支持素材占位、拖动排序、音轨开关 |
| F12 / P2 | 项目模板/插件 | 模板导入导出；社区/模型插件市场暂缓 |

验收场景：用一段 200–500 字的剧本，创建至少 1 名角色、1 个场景、3–5 个镜头；每个镜头生成分镜图和视频候选；至少包含 1 条音轨和 1 条字幕轨；导出 1080×1920、H.264/AAC MP4；关闭重开后数据仍完整。模型质量不作为基础软件的硬性通过条件。

# 04 UX / 无限画布交互

## 4.1 信息架构

| 区域 | 内容 | 交互 |
| --- | --- | --- |
| 左侧 | 项目、剧集/场景/角色/素材、节点工具箱 | 搜索、拖入画布 |
| 中央 | 无限画布与节点/连接 | 缩放、移动、框选、分组与局部运行 |
| 右侧 | 选中节点参数、生成历史、报错 | 自动保存草稿；表单校验 |
| 底部 | 时间线/任务中心切换 | 镜头排序、播放头、进度/重试 |
| 顶部 | 项目与全局操作 | 保存、运行选区、撤销/重做、导出 |

## 4.2 关键交互规范

• 画布快捷键：Space+拖动平移，滚轮缩放（保留系统滚动兼容设置），Ctrl/Cmd+Z 撤销，Delete 删除选中对象。

• 节点状态：idle、dirty、queued、running、completed、failed、cancelled、blocked；颜色之外必须有文案和图标。

• 连线时预检端口类型、方向与循环依赖；遇到不支持的映射显示可理解错误。

• 运行选区时执行该节点及其必要的未命中依赖；运行全图执行当前画布所有可达执行节点。

• 资产引用时展示锁定版本与“跟随最新”状态；默认推荐锁定版本保证可复现。

• 生成结果支持候选预览、对比与选择采用；禁止覆盖既有物理源文件。

## 4.3 性能策略

React Flow 负责视口及节点位置；素材预览使用缩略图与懒加载；视口外节点简化渲染；拖动阶段尽量不触发大范围重算；大批量状态变化合并广播。首版目标在 200 节点/300 边的典型工程中保持交互可用，性能阈值需按目标机器实测。

# 05 总体架构与模块职责

┌───────────────────── Tauri Desktop Shell ───────────────────┐

│ React/Vite UI — React Flow — Zustand — Timeline / Asset UI  │

└──────────────┬───────────────────────────────────────────────┘

│ loopback HTTP + WebSocket

┌──────────────▼────────────── FastAPI API ────────────────────┐

│ Projects | Graphs | Assets | Characters | Runs | Exports     │

│ SQLite repositories | Event broker | Auth/session token     │

└──────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┘

│                     │

SQLite durable queue   Content-addressed files

│                     │

┌──────────────▼──────────────┐      │

│ Worker / DAG scheduler       │──────┘

│ Provider adapters            │

│ text / image / video / TTS   │──── Cloud APIs / ComfyUI

│ FFmpeg export worker         │

└──────────────────────────────┘

## 5.1 组件边界

• Tauri：窗口、文件选择器、应用生命周期、外部 sidecar 的启动/退出；不要在前端存模型密钥。

• 前端：图编辑、属性编辑、预览和进度展示；不负责持久任务执行。

• FastAPI：输入验证、数据事务、工作流调度命令、资产授权与可观测接口。

• Worker：调用 Provider、轮询状态、保存结果、推进依赖、取消/超时/重试。

• 存储：SQLite 保存元数据与状态；文件存储保存原始媒体及代理文件。

## 5.2 部署和启动时序

启动应用 → Tauri 查找当前项目目录并拉起 backend sidecar → 后端绑定 127.0.0.1 随机空闲端口并生成本次会话 token → 健康检查通过 → 前端连接 API/WebSocket → Worker 恢复之前未终结任务 → 展示项目。退出时先停止接新任务，再选择中断可恢复/安全收尾。

生产环境避免把 Python 源码直接假定为用户已有依赖。Windows 首版可以用可执行 sidecar；本地 ComfyUI 属于独立可选运行时，需要安装检测及健康检查。

# 06 领域模型、数据库与文件布局

## 6.1 关键聚合

| 实体 | 关键字段 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| Project | id, name, schema_version, settings, created_at | 根聚合；项目目录可移动 |
| Episode / Scene / Shot | id, parent_id, ordinal, script_text, duration_ms | 镜头顺序持久化 |
| Character / Location | id, name, profile_json | 绑定 reference asset revision |
| Canvas / Node / Edge | id, project_id, type, position_json, data_json | edge.kind=data/reference；画布不保存执行状态为唯一事实源 |
| Asset / Revision | id, sha256, mime, path, lineage_json | 源文件不可变，派生预览可重建 |
| Run / Task | id, node_id, status, attempt, input_snapshot | 每次运行快照和输出独立 |
| Timeline / Clip | id, track, start_ms, duration_ms, asset_id | 时间线独立于 DAG |

## 6.2 推荐数据库表

projects, episodes, scenes, shots, characters, locations, canvases, nodes, edges, assets, asset_revisions, generation_runs, tasks, task_events, timelines, timeline_tracks, timeline_clips, provider_configs, export_jobs, migrations。ID 采用 UUID/ULID，时间统一 ISO 8601 UTC，展示时转本地时区。每表含 created_at/updated_at（适用时）。

## 6.3 SQLite 核心 DDL 示例

PRAGMA journal_mode=WAL;

PRAGMA foreign_keys=ON;

CREATE TABLE nodes (

id TEXT PRIMARY KEY, canvas_id TEXT NOT NULL, kind TEXT NOT NULL,

title TEXT NOT NULL, config_json TEXT NOT NULL,

pos_x REAL NOT NULL, pos_y REAL NOT NULL, version INTEGER NOT NULL DEFAULT 1

);

CREATE TABLE edges (

id TEXT PRIMARY KEY, canvas_id TEXT NOT NULL,

source_node_id TEXT NOT NULL REFERENCES nodes(id), source_port TEXT NOT NULL,

target_node_id TEXT NOT NULL REFERENCES nodes(id), target_port TEXT NOT NULL,

kind TEXT NOT NULL CHECK(kind IN ('data','reference'))

);

CREATE TABLE tasks (

id TEXT PRIMARY KEY, run_id TEXT NOT NULL, node_id TEXT NOT NULL,

status TEXT NOT NULL, attempt INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

provider TEXT, external_task_id TEXT, input_hash TEXT NOT NULL,

lease_until TEXT, error_code TEXT, error_message TEXT,

created_at TEXT NOT NULL, updated_at TEXT NOT NULL

);

CREATE INDEX idx_tasks_status ON tasks(status, created_at);

## 6.4 本地文件目录

~/Documents/DramaCanvas/Projects/<project-id>/

project.db

assets/original/<sha256-prefix>/<sha256>.<ext>

assets/generated/<asset-id>/<revision-id>.<ext>

proxies/thumbnails/...

proxies/previews/...

exports/<export-id>.mp4

logs/app.log

backups/project-YYYYMMDD.db

路径存相对路径，不把磁盘绝对位置嵌死在业务表。文件写入采用临时文件 → 校验 sha256 → fsync/原子 rename → 数据库事务登记；若任一步失败须有孤儿文件清理。项目迁移优先采用 ZIP 清单（manifest + sha256 校验）。

# 07 节点协议与工作流执行

## 7.1 节点标准契约

type PortType = 'text' | 'image' | 'video' | 'audio' | 'json' | 'asset-ref';

type NodeStatus = 'idle' | 'dirty' | 'queued' | 'running' |

'completed' | 'failed' | 'cancelled' | 'blocked';

interface NodeDefinition {

type: string; version: number; displayName: string;

inputs: Array<{name:string; type:PortType; required:boolean; many?:boolean}>;

outputs: Array<{name:string; type:PortType}>;

configSchema: object;  // JSON Schema

executor: string;      // Backend registered executor key

}

interface ExecutionSnapshot {

nodeId: string; nodeVersion: number; config: Record<string, unknown>;

upstreamAssetRevisions: string[]; referenceAssetRevisions: string[];

modelId: string; providerId: string; adapterVersion: string;

}

## 7.2 初始节点清单

| 类别 | 节点 type | 输入 → 输出 |
| --- | --- | --- |
| 文本 | story.prompt / script.expand / shots.extract | text → json/text |
| 资产 | character.reference / location.reference | asset-ref → json / asset-ref |
| 图像 | image.generate / image.variation | text + image? → image |
| 视频 | video.image_to_video | image + text → video |
| 语音 | audio.tts | text + voice → audio |
| 合成 | timeline.build / export.mp4 | video[] + audio[] + subtitle[] → video |

## 7.3 调度算法

• 保存并校验图：端口类型、必填参数、DAG 无循环；时间线序列单独处理。

• 生成冻结的 ExecutionSnapshot；hash = canonical JSON（按 key 排序）+ 所有上游资产 revision hash + adapter 版本。

• 构建拓扑排序；依赖满足且无可用缓存时创建 queued task；命中缓存直接产出 reused 结果引用。

• Worker 用 SQLite 事务抢占 queued 任务并设置 lease；心跳延长；完成后原子保存结果与 task_event。

• 失败采取错误码分类：参数无效不重试；网络/限流按指数退避 + jitter；额度不足暂停任务待人工处理。

• 重启恢复：queued 继续；lease 到期 running 转 recovering；若第三方返回 external_task_id 优先查询，避免重复计费。

• 取消采用 cooperative cancel；远端不支持取消时标注 cancel_requested，并避免把迟到结果自动覆盖采用版本。

## 7.4 幂等性与一致性

run_id 唯一标识一次用户发起执行；task_id 唯一标识节点尝试；idempotency_key = run_id + node_id + attempt（如 Provider 支持则传递）。保存结果时检查状态版本 CAS，防止两个 Worker 双重完成。队列并发默认 1 个视频、2 个图片任务并允许用户配置，避免 API 配额与显存争用。

# 08 API、事件与错误规范

## 8.1 REST API v1

| 方法 | 路径 | 用途 / 响应 |
| --- | --- | --- |
| GET | /healthz | 版本、ready、worker 状态 |
| POST | /api/v1/projects | 创建项目 → 201 Project |
| GET | /api/v1/projects/{id} | 读取项目和设置 |
| GET/PUT | /api/v1/canvases/{id} | 读取/保存 nodes/edges；If-Match 乐观锁 |
| POST | /api/v1/assets/import | 导入 multipart 文件 → Asset |
| GET | /api/v1/assets/{id}/content | 经校验的本地媒体流 |
| POST | /api/v1/workflows/validate | 静态验证 → errors[] / warnings[] |
| POST | /api/v1/runs | 提交 graph/selection → 202 Run |
| GET | /api/v1/runs/{id} | 运行状态和节点状态 |
| POST | /api/v1/tasks/{id}/cancel | 请求取消（异步） |
| POST | /api/v1/tasks/{id}/retry | 按错误类型重新提交 |
| POST | /api/v1/exports | 创建导出任务 → 202 ExportJob |
| GET | /api/v1/providers | 模型能力、限制与就绪状态 |

## 8.2 API 示例

POST /api/v1/runs

Authorization: Bearer <ephemeral-local-session-token>

Content-Type: application/json

{

"projectId":"prj_001", "canvasId":"can_001",

"nodeIds":["img_01","vid_01"], "mode":"selected",

"force":false

}

202 Accepted

{"runId":"run_001","status":"queued","eventsUrl":"/api/v1/events"}

## 8.3 WebSocket 事件

{"event":"task.updated","eventId":1024,"projectId":"prj_001",

"runId":"run_001","taskId":"task_02","nodeId":"vid_01",

"status":"running","progress":0.42,"timestamp":"2026-10-08T10:00:00Z"}

{"event":"asset.created","eventId":1025,"assetId":"ast_33",

"revisionId":"rev_05","nodeId":"vid_01"}

断线重连时带 lastEventId，服务器保留有限 task_events 供补偿；进度为估计值，Provider 无进度数据时只展示阶段性状态，不伪造百分比。统一错误体：{code, message, details, requestId, retryable}；常用码 INVALID_GRAPH、PROVIDER_RATE_LIMIT、PROVIDER_AUTH、OUT_OF_CREDITS、MODEL_UNAVAILABLE、TASK_TIMEOUT、ASSET_MISSING、EXPORT_FAILED。

# 09 AI Provider / ComfyUI 接入

## 9.1 Provider 接口与能力协商

class ProviderAdapter(Protocol):

def capabilities(self) -> dict: ...

async def submit(self, req: GenerationRequest) -> ProviderJob: ...

async def poll(self, external_id: str) -> ProviderJobStatus: ...

async def cancel(self, external_id: str) -> None: ...

async def fetch_outputs(self, external_id: str) -> list[DownloadedAsset]: ...

Provider capabilities 要描述 modality、最大时长、宽高比、参考图数量、首/尾帧、音频能力、同步/异步、模型 ID、价格估算规则、地域/审核限制。不要假设所有模型都支持 seed、取消或精确时长。

## 9.2 ComfyUI 适配

将用户选择的 ComfyUI workflow 模板绑定为受版本控制的 JSON，映射外部输入字段到模板节点；提交前校验所需 custom nodes、模型文件和路径；通过 ComfyUI 支持的任务提交/队列/历史/实时状态机制获取完成结果。ComfyUI 视为独立进程与独立故障域，不让画布边等同于其内部工作流节点。

## 9.3 成本与额度

每次生成记录 provider、model、输入参数、预计费用、实际费用（若返回）、耗时与重试次数。UI 提交批量任务前给出估算和人工确认，严格区分“预估”和“已结算”；支持项目预算上限和云端离线开关。

# 10 分镜、角色一致性与生成策略

## 10.1 结构化分镜 schema

{

"shotId":"shot_03","sceneId":"scene_01","order":3,

"durationMs":5000,"shotSize":"close_up","cameraMove":"push_in",

"visualPrompt":"女主凝视手中的合同，夜间办公室...",

"dialogue":[{"characterId":"char_01","text":"原来是你。"}],

"characterRefs":[{"id":"char_01","revisionId":"rev_char_03"}],

"locationRef":{"id":"loc_01","revisionId":"rev_loc_02"},

"negativePrompt":"","status":"draft"

}

## 10.2 角色资产与锁定

CharacterProfile 包含身份描述、外貌锚点、年龄段描述、服装版本、参考图集、VoiceProfile 和禁忌项。ReferenceSet 应包含经人工确认的正面、侧面、半身/全身图。每镜头绑定具体 revisionId，若资产更新则提示重新生成受影响镜头，而非悄悄变更历史运行结果。

## 10.3 一致性策略与审核

• 提示词拼装采用 template + scene + shot + character references；资产描述与镜头行动相分离。

• 优先选择支持参考图/多图/角色一致性功能的 Provider；不支持时 UI 明示能力不足。

• 分镜图与视频候选生成后支持人工比对：人物脸部、服饰、场景空间关系、手部与文字问题。

• 配置镜头审查状态 draft → generated → reviewed → approved；未批准镜头默认不加入最终导出。

• 配音仅使用已授权的声音或模型声音；真实人物肖像、演员声音模仿须取得相应许可。

# 11 时间线、音频与视频合成

## 11.1 时间线模型

Timeline 包含 fps、width、height 和 tracks；TimelineClip 包含 source_asset_revision、start_ms、in_ms、out_ms、duration_ms、gain、transform_json。视频轨 V1、对白轨 A1、BGM 轨 A2、字幕轨 S1。时间基建议内部用毫秒或有理数帧，导出统一映射到目标 fps，避免累计漂移。

## 11.2 导出管线

• 预检所有媒体：路径存在、时长、分辨率、编解码、音轨采样率；缺失资产提供阻断清单。

• 根据剪辑片段生成 ffconcat/滤镜图；对每个片段做 scale/pad/crop、fps、像素格式规范化。

• 按 Timeline 排序拼接，叠加配音/BGM/音效及字幕；必要时做响度归一和峰值保护。

• 导出到 .partial 文件；ffprobe 验证码率、轨道、分辨率与时长，成功再原子改名。

• 保存导出清单 manifest：片段 revision、参数、FFmpeg 版本、生成时间、输出 hash。

## 11.3 默认编码预设

| 字段 | MVP 预设 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 画布尺寸 | 1080 × 1920 | 9:16 竖屏 |
| 帧率 | 30 fps | 允许 24/25/30 配置 |
| 视频 | H.264 / yuv420p | 广泛兼容 |
| 音频 | AAC / 48kHz / stereo | 基础短剧需求 |
| 字幕 | 烧录字幕 + 可选 SRT | 字幕需要版权合规 |
| 封装 | MP4 | 使用 faststart 优化 |

# 12 安全、隐私与数据管理

• 本地 API 仅监听 127.0.0.1；随机端口，跨站访问严格限制 Origin/CORS，并要求一次性启动协商的会话 token。

• 第三方 API 密钥优先进入系统凭据保管库，不写入 project.db、日志或导出的项目包；提供密钥掩码和撤销。

• Tauri 权限遵循最小化原则；文件访问需由用户选择或限定在项目根目录，不接受客户端任意路径读写。

• 文件名、ZIP 解包和 FFmpeg 输入参数均校验；禁止 shell 字符串拼接，使用参数数组启动子进程。

• 敏感提示词、剧本、角色肖像传到云 Provider 前显示服务商信息；提供“仅本地运行”开关。

• 项目备份采用 SQLite 备份 API 或一致性快照；媒体文件依据 manifest 复制并 hash 校验。

• 日志做 token、路径和用户私密文本脱敏；默认不上传遥测，征得同意后才能启用崩溃报告。

• 明确音视频素材使用权、个人肖像/声音授权、第三方模型的内容与商用条款；生成视频可选标记 AI 制作。

# 13 性能、可靠性与可观测性

| 指标 | 第一版建议目标 | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 暖启动 5 秒以内（目标机器） | 桌面端埋点 P50/P95 |
| 节点编辑 | 200 节点工程仍可顺畅缩放拖拽 | FPS/Long Task 监控 |
| 运行恢复 | 崩溃重启后任务不丢失 | 故障注入 |
| 本地保存 | 重大操作保存后重启可恢复 | 断电/进程杀死模拟 |
| 导出正确性 | 输出可解码、时长偏差 ≤ 1 帧或按策略解释 | ffprobe + 解码验证 |
| 任务重试 | 限流/临时网络故障可自动恢复 | Mock Provider 测试 |

日志字段：timestamp、level、requestId、projectId、runId、taskId、providerId、errorCode、durationMs。任务事件保留最近 N 天或可配置条数。监控项：队列长度、失败率、缓存命中、API 超时、平均导出耗时、磁盘剩余空间。生成耗时高度依赖云服务与本地硬件，不承诺固定完成时间。

# 14 工程目录、环境与构建

## 14.1 Monorepo 目录建议

drama-canvas/

apps/desktop/              # Tauri shell + React entry

src/components/canvas/

src/components/timeline/

src/features/{projects,assets,shots,characters,runs}/

src/stores/ src/api/

src-tauri/

services/backend/

app/api/v1/

app/domain/{graph,shots,assets,timeline}/

app/db/{models,repositories,migrations}/

app/executors/

app/providers/{mock,cloud,comfyui}/

app/workers/ app/services/

tests/

packages/contracts/        # JSON Schema/OpenAPI generated types

packages/ui/               # shared React UI

workflows/templates/       # Versioned ComfyUI templates

scripts/                   # dev, package, lint, smoke

docs/                      # ADRs, API, QA, release notes

## 14.2 开发环境

推荐 Node.js 活跃 LTS、pnpm、Python 3.11+、uv 或 pip、Rust stable、FFmpeg/ffprobe、SQLite。锁定依赖版本（pnpm-lock.yaml、Python lockfile），CI 同时运行 lint、类型检查、单测与打包 smoke test。具体版本以当次项目初始化的兼容性矩阵为准。

## 14.3 关键脚本与 CI

pnpm install

pnpm --filter desktop dev

uv run --project services/backend uvicorn app.main:app --reload

pnpm lint && pnpm typecheck && pnpm test

uv run --project services/backend pytest

# Release: build UI -> package Python sidecar -> sign Tauri binaries

# -> launch smoke -> export fixture video -> archive SBOM/checksums

发布前做 Windows Defender/签名测试、首次启动向导、磁盘权限/模型路径检测与从旧版本升级兼容；macOS 追加签名和公证。

# 15 测试策略与验收用例

## 15.1 自动化测试

• 单元：DAG 环检测、类型连接校验、输入 hash 稳定性、版本选择、时间线时长计算。

• 服务集成：SQLite 事务、重复任务去重、lease 过期恢复、取消竞态、资产文件原子写入。

• Provider 契约：mock success/queued/timeout/rate limit/auth fail/malformed output，并验证状态机。

• 端到端：Playwright 测试画布拖拽/属性修改/保存重开；桌面 smoke 测试打包 sidecar 生命周期。

• 媒体：使用固定测试片段，运行 FFmpeg 导出并用 ffprobe 验证视频、音轨和时长。

• 故障注入：任务 running 时杀死进程；磁盘写满；云 API 429/500；缺失参考图；断网恢复。

## 15.2 MVP 验收用例

| 用例 | 动作 | 期望 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | 创建/关闭/重开项目 | 节点/边/位置/资产版本一致 |
| AC-02 | 连接 video 输出至 image-only 输入 | UI 拒绝并解释类型冲突 |
| AC-03 | 选中镜头重生成 | 仅该节点及必要下游标记 dirty |
| AC-04 | 同一输入重复运行 | 缓存复用或明确选择 force |
| AC-05 | 运行中断开后端 | 重连后任务可恢复或明确失败 |
| AC-06 | 导出 5 镜头项目 | 1080×1920 MP4，有效音视频轨道 |
| AC-07 | 移除参考素材 | 引用节点显示 missing，不产生静默替换 |
| AC-08 | API key 存储 | 项目导出文件中无明文密钥 |

# 16 里程碑、任务拆解与风险

## 16.1 8–12 周参考排期

| 阶段 | 时间 | 交付 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 第 1 周 | 项目骨架、ADR、契约、CI | 本地 UI/API/SQLite 全部启动 |
| Sprint 1 | 第 2–3 周 | 画布、节点协议、项目持久化 | 保存重开、多种端口连线 |
| Sprint 2 | 第 4–5 周 | Provider、队列、素材仓库 | 图生图/图生视频 mock+真实链路 |
| Sprint 3 | 第 6–7 周 | 分镜、角色参考、候选版本 | 3–5 镜头可生成可选版本 |
| Sprint 4 | 第 8–9 周 | 时间线与 FFmpeg 导出 | 播放合格 MP4 |
| Hardening | 第 10–12 周 | 恢复、权限、打包、文档 | 关键验收用例通过 |

排期假定 1–2 名熟练全栈工程师、复用现有 AI Provider、只覆盖 Windows 首版。模型适配变动、本地 GPU 支持、时间线编辑深化会显著增加工作量。

## 16.2 主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 模型 API 变化/权限 | 生成失败、维护成本 | Adapter 隔离；能力发现；契约测试 |
| 角色不一致 | 成片观感差 | 参考图版本锁定+人工审核 |
| 云生成成本失控 | 预算风险 | 批量估算、项目上限、取消与去重 |
| 大图/视频吞吐 | 内存与磁盘压力 | 缩略图、代理媒体、缓存清理 |
| 任务重复执行 | 重复计费 | external_task_id + lease + 幂等日志 |
| 打包跨平台复杂 | 无法交付桌面端 | Windows 优先，sidecar CI smoke |
| 版权肖像/声音风险 | 合规与平台风险 | 授权流程、用途声明、内容审查 |

## 16.3 首批可直接创建的开发任务

• TECH-001 初始化 pnpm monorepo、Tauri 2、FastAPI、代码检查与构建脚本。

• TECH-002 定义 graph NodeDefinition/Edge/ExecutionSnapshot JSON Schema。

• TECH-003 实现 SQLite migration 与项目目录创建、打开、备份。

• FE-001 画布基础操作、工具箱、属性面板、撤销/重做。

• BE-001 校验 DAG、拓扑执行计划、稳定 input hash。

• BE-002 Durable Task Queue、Worker 租约/心跳/恢复/事件流。

• AI-001 Mock Provider + 图像 Provider + 视频 Provider 适配。

• ASSET-001 导入/生成素材、不可变 revision、缩略图。

• DRAMA-001 Scene/Shot/Character 数据结构和基础编辑。

• VIDEO-001 简化 Timeline + FFmpeg 导出预设。

• QA-001 AC-01 至 AC-08 自动与手工验收脚本。

# 17 后续演进与待决策事项

## 17.1 v1.1 / v2

• 复杂多轨时间线、转场/滤镜/关键帧和 Remotion 组合模板。

• 批量镜头生成、子画布/折叠组合节点、任务优先级与资源预估。

• GPU/ComfyUI 一键环境检测、模型安装向导、显存预算。

• 协作空间/云备份（需明确多设备同步与冲突解决规则）。

• 高级角色一致性工具、多角色镜头评分与质量检测。

## 17.2 项目启动前须明确

• 首发操作系统：Windows 11 优先还是 Windows/macOS 同步。

• 首发模型供应商、调用地域与合规要求；是否必须支持国内网络环境。

• 是否需要真正完全离线推理，以及目标显卡显存下限。

• 角色/场景资产商业化使用和声音授权机制。

• 画布规模目标（100、500、2000 节点）及是否需要子图/分层画布。

# 附录 A：执行快照示例

{

"schemaVersion": 1,

"runId": "run_001", "nodeId": "video_003", "nodeType": "video.image_to_video",

"config": {"durationMs":5000,"ratio":"9:16","motionPrompt":"缓慢推近"},

"provider": {"id":"video_primary","model":"model_x","adapterVersion":"1.0"},

"inputs": {"firstFrameRevision":"rev_img_22","characterRefs":["rev_chr_03"]},

"inputHash": "sha256:<canonical-snapshot-hash>",

"force": false

}

# 附录 B：架构决策记录（ADR）

ADR-001 选 React Flow：快速获得节点与视口核心能力；代价为复杂多层画布需要定制。

ADR-002 选 SQLite 持久队列：单机零运维、易恢复；代价为并发规模受限，未来按 Task Repository 接口迁移。

ADR-003 素材不可变：保障回滚和复现；代价为磁盘开销，需要清理策略。

ADR-004 时间线与节点分离：避免把镜头顺序和任务依赖耦合；代价是维护两套关系与同步规则。

# 附录 C：官方资料与核验链接

React Flow — Building a Flow: https://reactflow.dev/learn/concepts/building-a-flow

React Flow — API: https://reactflow.dev/api-reference/react-flow

Tauri 2 — Embedding external binaries: https://v2.tauri.app/develop/sidecar/

FastAPI — Background Tasks caveat: https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/background-tasks/

Remotion — official docs: https://www.remotion.dev/docs/

ComfyUI documentation: https://docs.comfy.org/

FFmpeg documentation: https://ffmpeg.org/documentation.html

注：本文是工程设计基线，不是已经落地并通过测试的实现。所有第三方模型的可用性、价格、参数、授权、发布平台规则和许可证应在实际接入时重新核验。